PLAN DE GESTIÓN INTEGRADA DE LA CUENCA DEL RÍO USUMACINTA — Porción Guatemalteca

Versión Consolidada | Horizonte: 2026–2040

PRESENTACIÓN

El presente Plan de Gestión Integrada se concibe como instrumento rector para administrar la cuenca del río Usumacinta —unidad transfronteriza, pluriétnica y de mayor caudal en Centroamérica— bajo el enfoque hidrosocial: el agua no solo como recurso físico, sino como derecho humano, bien cultural y elemento de cohesión territorial. Integra componentes hidrológicos, sociales, ambientales, institucionales y de manejo de residuos, con metas, indicadores y cronograma de cumplimiento.

Ámbito territorial: departamentos de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Petén; población de referencia: 1 600 000 habitantes; superficie aproximada: ~63 600 km² (porción guatemalteca).

1. VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

Visión al 2040

Cuenca del Usumacinta gestionada como unidad biofísica, social y cultural; con agua suficiente y de calidad para todos, caudales ecológicos y culturales garantizados, comunidades indígenas protagonistas de la decisión, y cooperación operativa con México. El agua se reconoce como derecho humano y bien común, no como mercancía.

Misión

Dirigir la gestión compartida del agua y los recursos asociados con equidad, respeto a la diversidad cultural, protección ecosistémica y cooperación transfronteriza, mediante institucionalidad legítima, información accesible y decisión participativa.

Objetivos Estratégicos (OE)

| Código | Objetivo | Horizonte |
| --- | --- | --- |
| OE-1 | Garantizar cantidad, calidad y régimen hídrico sostenible; proteger caudal ecológico y cultural | 2040 |
| OE-2 | Lograr acceso universal a agua potable y saneamiento con equidad y enfoque territorial | 2035 |
| OE-3 | Fortalecer gobernanza binacional, institucionalidad local y derechos ancestrales | 2030 |
| OE-4 | Reducir vulnerabilidad ante eventos extremos con adaptación climática | 2035 |
| OE-5 | Conservar y restaurar ecosistemas reguladores del ciclo hídrico | 2040 |
| OE-6 | Eliminar vertidos de residuos sólidos y líquidos al cauce; recuperar calidad hídrica | 2040 |

2. DIAGNÓSTICO Y LÍNEA DE BASE

2.1 Características Generales

- Río principal: Usumacinta, formado por la confluencia de los ríos Chixoy (Salinas) y La Pasión; ~310 km como límite Guatemala–México; caudal promedio **1 500 m³/s** (estiaje ~400 m³/s).

- Subcuencas principales: Chixoy, La Pasión, Lacantún, San Pedro, Chac Río, Busiljá.

- **Precipitación:** 1 500–3 500 mm/año; régimen lluvioso mayo–octubre.

- **Población:** 1 600 000 hab.; pueblos indígenas Maya Mam, Q'anjob'al, Ixil, Q'eqchi', Poqomchí e Itzá.

2.2 Línea de Base Consolidada

| Componente | Situación actual (2026) |
| --- | --- |
| Monitoreo hidrológico | Estaciones insuficientes; datos discontinuos |
| Agua potable | Cobertura ~60 % rural; brecha urbano-rural > 30 pts |
| Saneamiento | Tratamiento de aguas residuales < 10 % |
| Calidad del agua | Deterioro por descargas urbanas, agroquímicos y vertidos directos |
| Residuos sólidos | Generación 834,5 ton/día; ~50 % vertido sin control al río; sin sistema regional |
| Institucionalidad | Sin Ley General de Aguas; sin Comité de Cuenca; sin tratado bilateral |
| Ecosistemas | Deforestación ~1–2 % anual; azolvamiento de cauces; bosques ribereños reducidos |
| Riesgo | Inundaciones recurrentes; comunidades asentadas en zonas vulnerables |

3. METAS E INDICADORES POR COMPONENTE

Componente A — Régimen Hídrico y Cantidad de Agua

| Meta | Año | Indicador | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Caudal ecológico y cultural reglamentado en tramos principales | 2030 | % de cauces con régimen protegido | INSVUMEG / Comité |
| Red de monitoreo hidrométrico completa y operativa | 2032 | Estaciones por 1 000 km²; % datos continuos | INSVUMEG |
| Pérdidas en sistemas de abastecimiento reducidas a < 25 % | 2035 | % de agua no contabilizada | Municipalidades / INE |
| Recarga hídrica mantenida o incrementada por cobertura boscosa | 2040 | Variación anual de recarga (hm³) | CONAP / SIG |

Componente B — Calidad del Agua y Control de Vertidos

| Meta | Año | Indicador | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Tratar ≥ 80 % de aguas residuales urbanas | 2035 | % de carga DBO₅ recolectada y tratada | MSPAS / MARN |
| ≥ 80 % de puntos de monitoreo cumplen norma de calidad | 2032 | % de sitios dentro de rango guatemalteco | MARN / Laboratorio |
| Reducir carga de nutrientes y agroquímicos en 40 % | 2040 | Tendencia de nitratos, fosfatos y plaguicidas | MAGA / MARN |
| Eliminar vertidos directos de residuos en 100 % de cabeceras | 2030 | % de centros poblados sin vertido al cauce | MARN / Municipios |

Componente C — Manejo Integral de Residuos Sólidos

| Meta | Año | Indicador | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Reducir vertido directo de residuos al río en 75 % | 2040 | Toneladas/día dejadas de verter | Consorcio Regional / MARN |
| Separación en origen en ≥ 80 % de hogares | 2035 | % de viviendas que clasifican residuos | Encuestas comunitarias |
| Valorizar ≥ 60 % de orgánicos mediante compostaje | 2035 | Toneladas anuales transformadas en abono | Plantas regionales |
| Reducir plásticos de un solo uso en 50 % | 2032 | % de reducción en residuos recolectados | Análisis de composición |
| Disposición final adecuada en 100 % de residuos no recuperables | 2040 | % enviado a relleno autorizado | MARN / Auditorías |

Componente D — Acceso, Equidad y Derechos

| Meta | Año | Indicador | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 % de población con acceso a agua segura y saneamiento | 2035 | % cobertura por comunidad | INE / Encuestas |
| Brecha urbano-rural e indígena reducida a < 5 puntos | 2035 | Diferencia porcentual en cobertura | SEGEPLAN |
| Reconocimiento legal de sistemas ancestrales de agua | 2032 | Comunidades con sistemas registrados | CODECO / Autoridades |
| Participación femenina ≥ 40 % en órganos de decisión | 2030 | % de mujeres en el Comité de Cuenca | Actas / Registro |

Componente E — Gobernanza y Cooperación Transfronteriza

| Meta | Año | Indicador | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Ley General de Aguas aprobada y reglamentada | 2030 | Publicación y reglamento de cuenca | Congreso / MARN |
| Comité de Cuenca instalado y operativo | 2027 | Representación ≥ 40 % indígena; presupuesto asignado | MARN / SEGEPLAN |
| Acuerdo Bilateral Guatemala–México firmado y operando | 2030 | Comisión binacional instalada; programa anual | MINEX / Cancillería |
| Consulta previa aplicada al 100 % de proyectos hídricos | 2032 | % de proyectos con consulta certificada | MINTRAB / Defensoría |

Componente F — Ecosistemas y Adaptación Climática

| Meta | Año | Indicador | Fuente |
| --- | --- | --- | --- |
| Restauración 100 % de fajas ribereñas (mínimo 30 m) | 2040 | % de cauces con cobertura protectora | CONAP / Teledetección |
| Recuperar 150 000 ha de bosque y zonas de recarga | 2040 | Superficie reforestada con especies nativas | INAB / MAGA |
| Reducir daños por inundaciones en 50 % | 2035 | Índice de afectación por evento extremo | CONRED / SEGEPLAN |
| Planes municipales con escenarios climáticos integrados | 2032 | % de municipios con plan de adaptación hídrica | Municipalidades |

4. CARGA CONTAMINANTE Y RIESGO ASOCIADO

Generación total: 834.5 ton/día de residuos; vertido directo estimado: 417 ton/día

| Parámetro | Carga diaria al río | Carga anual | Efecto principal |
| --- | --- | --- | --- |
| DBO₅ (materia orgánica) | 18 765 kg/día | 6 849 ton/año | Agotamiento de oxígeno |
| Sólidos suspendidos | 62 550 kg/día | 22 831 ton/año | Azolvamiento, colmatación |
| Nitrógeno total | 2 711 kg/día | 990 ton/año | Eutrofización |
| Fósforo total | 375 kg/día | 137 ton/año | Eutrofización |
| Plásticos | 41 700 kg/día | 15 221 ton/año | Contaminación transfronteriza |

En estiaje, la concentración de contaminantes se multiplica por 3,75; la calidad del agua desciende a niveles críticos para la vida acuática y el consumo humano.

5. ESTRUCTURA DE GOBERNANZA

Comité de Cuenca del Usumacinta — Porción Guatemalteca

> Órgano rector del Plan; instalación objetivo: 2027; composición paritaria:

- Estado: MARN, INSVUMEG, SEGEPLAN, CONRED

- Municipalidades: Alcaldes de cabeceras y municipios ribereños

- **Pueblos indígenas:** Representantes elegidos por sus propias autoridades (mínimo 40 %)

- Sociedad civil y sector académico: USAC, organizaciones ambientales y de usuarios

Instancia Binacional (con México)

Comisión Mixta de la Cuenca del Usumacinta — competencia común: caudales compartidos, calidad, obras, emergencias y limpieza de cauce fronterizo. Acuerdo a firmar 2030.

Financiamiento

- Fondo de la Cuenca: aportes nacionales, municipales, cooperación internacional, pagos por servicios ecosistémicos y tarifa hídrica social.

- **Inversión estimada 2026–2030:** Q 260–325 millones (manejo de residuos + saneamiento + monitoreo).

6. CRONOGRAMA DE ETAPAS

| Etapa | Período | Acciones clave |
| --- | --- | --- |
| 🟦 Preparación y Diagnóstico | 2026–2028 | Línea de base unificada; censo de vertidos; instalación del Comité; inicio de diálogo con México; campañas educativas |
| 🟩 Ejecución Inicial | 2029–2032 | Ley de Aguas; red de monitoreo; plantas de compostaje; relleno regional; Acuerdo Bilateral firmado; primeros sistemas de tratamiento |
| 🟧 Consolidación | 2033–2037 | Cobertura casi universal de servicios; caudales ecológicos aplicados; separación en origen generalizada; cooperación binacional operativa |
| 🟪 Madurez y Sostenibilidad | 2038–2040 | Metas alcanzadas; economía circular operativa; evaluación general y ajuste del Plan para ciclo siguiente |

7. RECOMENDACIONES DE ARRANQUE INMEDIATO

1. Instalar el Comité de Cuenca antes de 2027 con representación indígena paritaria, sin esperar la Ley de Aguas.

2. Establecer red mínima de monitoreo compartida con México antes de 2028: caudales, calidad y sedimentos en puntos fronterizos.

3. Construir 3 plantas regionales de compostaje + 1 relleno sanitario regional para eliminar vertidos directos.

4. Iniciar negociación binacional con agenda común: caudales, calidad, obras, emergencias y limpieza conjunta.

5. Aplicar consulta previa obligatoria en todo proyecto hídrico en territorio indígena.

6. **Educación hídrica en lenguas originarias** integrada a currículo escolar y vida comunitaria.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

- Informe anual de estado de la cuenca publicado por el Comité con datos abiertos.

- Revisión quinquenal del Plan con ajuste de metas según resultados y escenarios climáticos.

- Evaluación social participativa cada 3 años: comunidades califican el avance del Plan.

- **Informe binacional** conjunto Guatemala–México a partir de 2031.